РОССИЯ

Министерство образования и науки

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации Старооскольского

городского округа Белгородской области

ПРИКАЗ

«16»  декабря  2009 г. 						№ 2417

О переходе на свободное

программное обеспечение

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.10.2007г. №1447-р Федеральным агентством по образованию  в рамках приоритетного национального проекта «Образование» во всех общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа реализуется проект «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного (базового) пакета программного обеспечения (СБППО) для использования в общеобразовательных учреждениях (ОУ) Российской Федерации в 2007-2009 годах».

В декабре 2007 года корпорации Майкрософт и Федеральное агентство по образованию заключили Соглашение на использование пакета программного обеспечения Майкрософт на компьютерах всех общеобразовательных учебных заведений РФ, а также на домашних компьютерах учителей (Первая Помощь), которое  действует до 31.12.2010 года.

С 1.01.2011 года общеобразовательным учреждениям необходимо будет или приобрести лицензии у корпорации Майкрософт на дальнейшее использование компьютерных программ или установить на компьютеры образовательного учреждения программы, входящие в состав пакета свободного программного обеспечения (ПСПО).

В связи с изменением порядка использования программного обеспечения и  в целях  создания условий   для применения в образовательных учреждениях Старооскольского городского округа лицензионного программного обеспечения

приказываю:

1.  Утвердить план мероприятий управления образования по организации работы по установке и использованию компьютерного программного обеспечения в новых условиях общеобразовательными учреждениями Старооскольского городского округа (приложение 1).

- Муниципальному учреждению «Старооскольский центр оценки качества образования» (директор Будникова В.С.):

  - Довести  план мероприятий по переходу на свободное программное обеспечение образовательными учреждениями городского округа до руководителей ОУ в срок до 21 декабря 2009 года.

  - Провести   совещание для руководителей и технических специалистов по вопросам установки и использования ПСПО в срок до  14 января 2010 года.

  - Обеспечить консультативную помощь руководителям образовательных учреждений по вопросам перехода на свободное программное обеспечение.

  - Провести выборочный  анализ выполнения мероприятий по установке свободного программного обеспечения общеобразовательными учреждениями городского округа в срок до 15 ноября 2010 года.

- МОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» (директор Земцова С.Г.):

  - Включить в программу курсовой подготовки педагогических работников обучение применению свободного программного обеспечения в срок до 15 января 2010 года.

  - Обеспечить  методическое сопровождение работы образовательных учреждений по внедрению ПСПО.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - До 1 февраля 2010 года разработать план мероприятий по установке и использованию пакета свободного программного обеспечения   с 1 сентября 2010 года.

  - Обеспечить установку лицензионного программного обеспечения на всех ПК образовательного учреждения.

- Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Зубареву Н.Н.

Начальник управления образования

администрации Старооскольского

городского округа                                                                                         Ю.Н. Паршуков

Исполнитель: Вялых Т.В.

Тел.:22-08-83

Приложение №1

к приказу управления образования

администрации Старооскольского

городского округа

№2417 от « 16 » декабря 2009 г.

План

мероприятий по  установке и использованию  свободного программного обеспечения   общеобразовательными учреждениями Старооскольского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ программного обеспечения компьютеров образовательного учреждения | Январь - февраль 2010 г. | Руководители ОУ |
|  | Мониторинг необходимости использования программного обеспечения в общеобразовательных учреждениях округа | Декабрь 2009 г. | Вялых Т.В. |
|  | Организационно-методическое совещание руководителей ОУ по теме «Установка и использование ПСПО в образовательных учреждениях Старооскольского городского округа» | 14 января 2010 г. | Вялых Т.В. |
|  | Обучение специалистов МУ «СЦОКО», СОГИУУ, ОУ внедрению пакета свободного программного обеспечения и использованию свободного программного обеспечения в учебном процессе | Декабрь 2009г. | Будникова В.С., Земцова С.Г. |
|  | Формирование муниципальной базы данных о состоянии программного обеспечения компьютеров в ОУ | До 1 марта 2010 г. | Вялых Т.В. |
|  | Мониторинг потребности лицензионного программного обеспечения и анализ возможностей для его приобретения за счет бюджетных и внебюджетных источников | До 1 марта 2010 г.- предварительный; до 1 ноября 2010г. - окончательный | Руководители ОУ |
|  | Установка ПСПО в образовательных учреждениях на компьютеры, используемые в образовательном процессе | Июнь – сентябрь 2010 г. | Руководители ОУ |
|  | Внесение в программу курсовой подготовки педагогических работников обучения применению свободного программного обеспечения | До 15 января 2010 г. | Земцова С.Г. |
|  | Организация обучения педагогических работников использованию свободного программного обеспечения | 2010 г. | Земцова С.Г. |
|  | Разработка плана по организации методического сопровождения внедрения ПСПО в ОУ | До 1 февраля 2010 г. | Земцова С.Г. |
|  | Оказание консультативной помощи образовательным учреждениям по установке ПСПО в ОУ | Июнь – декабрь 2010 г. | Ефимова В.В., Зеленский В.В. |
|  | Наполнение страницы сайта МУ «СЦОКО» материалами по вопросам установки и использования ПСПО в образовательных учреждениях | Январь 2010г. | Вялых Т.В. |